## Slide 1
银龄金融安全助手
面向老年群体的AI智能金融反诈微信小程序
项目阶段汇报
2026年6月

## Slide 2
目 录
CONTENTS
01
项目背景与意义
02
产品定位与核心价值
03
项目完整流程
04
核心功能模块
05
开发工作量展示
06
关键问题与解决方案
07
技术架构与创新点
08
适老化设计特色
09
项目成果与社会价值
10
未来规划

## Slide 3
项目背景与意义
BACKGROUND & SIGNIFICANCE
2.8亿+
60岁以上人口
老龄化加速推进
60%+
老年诈骗案件中
网络/电话诈骗占比
90%
老年人遭遇诈骗后
不敢主动求助
市场痛点
• 现有反诈宣传专业术语多、内容晦涩
• 缺少专门面向老年人的通俗化解读
• 页面设计不适老，交互复杂难上手
• 老年人金融知识匮乏，风险辨别能力弱
• 诈骗手段不断翻新：AI语音、仿冒平台等
项目核心意义
• 弥合老年群体数字鸿沟，守护财产安全
• 打造「拍照即辨险」的极简反诈入口
• 建立标准化养老金融风险语料库
• 为养老金融风险研究提供数据支撑

## Slide 4
产品定位与核心价值
PRODUCT POSITIONING & CORE VALUES
面向老年群体的轻量化、适老化AI金融反诈微信小程序
智能风险识别
精准识别金融诈骗、非法集资、
高收益诱导、仿冒平台等各类
养老金融风险
通俗风险转译
将晦涩的金融条款、专业话术、
诈骗套路转化为老年人易懂的
口语化表达
全流程适老化
大字体、高对比配色、极简交互、
语音朗读、图形化提示
降低使用门槛
数据研究价值
沉淀诈骗案例、高频话术、
风险样本，构建标准化
养老金融风险语料库

## Slide 5
项目完整流程
COMPLETE WORKFLOW
拍照/上传
OCR图文识别
AI风险分析
风险结果展示
语音播报
技术架构
微信小程序前端 UniApp + Vue3
API网关 + 业务逻辑层 路由分发 / 鉴权 / 限流
AI服务层 GLM-4.6V视觉模型 / OCR识别 / 关键词引擎

## Slide 6
核心功能模块
CORE FUNCTIONAL MODULES
拍照识别
调用相机实时拍摄
大号按钮居中突出
一键发起风险识别
相册上传
调取微信相册
选择已保存的截图
支持聊天/短信/广告
OCR文字提取
精准提取图片全文
自动标注高危关键词
支持模糊/倾斜文档
AI风险分析
三层风险判定机制
规则引擎+AI语义
三大风险类型覆盖
语音播报
分析完成自动播报
平缓语速清晰吐字
支持随时暂停/重听
历史记录
留存所有识别记录
支持回看/删除
数据本地安全存储

## Slide 7
开发工作量展示
DEVELOPMENT WORK METRICS
19+
源文件
Vue组件 + JS模块
10+
Vue页面组件
首页/分析/结果/历史等
80+
高风险关键词
覆盖8大诈骗类型
6
核心功能模块
拍照/OCR/AI/语音/历史/帮助
开发阶段总览
阶段 | 主要内容 | 具体产出
第一阶段 | 基础框架搭建 | 首页、拍照上传、图片压缩、隐私弹窗
第二阶段 | AI核心能力 | 对接GLM-4.6V、风险判定、JSON解析、缓存
第三阶段 | 适老化完善 | 语音播报、历史记录、帮助中心、结果页
第四阶段 | 优化与联调 | 关键词库扩容、重试机制、兜底逻辑、BUG修复

## Slide 8
开发协作：关键问题与解决方案（上）
KEY PROBLEMS SOLVED DURING DEVELOPMENT (1/2)
01
域名白名单错误（request: fail URL not in domain list）
问题：API请求 open.bigmodel.cn 被微信域名校验拦截，真机调试时即使配置了合法域名仍报错。
解决：修改 project.private.config.json 设置 urlCheck: false 用于开发调试；指导在微信公众平台后台添加 request 合法域名；针对测试号在开发者工具【域名信息】中单独配置。
02
图片缓存哈希碰撞 — 始终显示同一结果
问题：simpleHash 只取 Base64 前 64 字符，但 JPEG/PNG 文件头完全一致，导致 A 图分析后 B/C/D 图全部命中缓存返回 A 的结果。
解决：重写哈希算法 — 取首部256 + 中部256 + 尾部256 字符拼接后做 djb2 校验和；缓存 Key 加版本号 v2 使旧脏缓存失效；新增调试日志输出每次指纹。
03
模型返回格式异常 — JSON 解析频繁失败
问题：AI 模型输出有时带 ```json 标记、尾部逗号、未转义换行、嵌套括号等非纯 JSON，原有 2 种简单尝试不足以覆盖。
解决：① 添加 response_format 强制 JSON 输出模式；② 构建 5 层递进解析引擎（直接解析→去 markdown→贪婪正则→平衡括号→自动修复）；③ 新增 fallbackFromRawText() 兜底，解析失败仍能输出可用结果。

## Slide 9
开发协作：关键问题与解决方案（下）
KEY PROBLEMS SOLVED DURING DEVELOPMENT (2/2)
04
高风险判定从未触发 — 词库过窄 + AI 保守
问题：原 HIGH_RISK_KEYWORDS 仅 19 条，「公检法」「法院传票」等典型诈骗词还在 caution 里，且 Prompt 判断标准过于笼统。
解决：高风险词库扩展至 80+ 条，按 8 大诈骗类型分类；「公检法/冒充/钓鱼链接」等从 caution 移至 HIGH；新增组合升级机制（≥3 条 caution → auto HIGH）；Prompt 重写强调「宁可误判高也不要漏判」。
05
模型返回为空 — API 偶发无响应
问题：max_tokens=1024 偏小，无重试机制，API 返回空或 finish_reason=length 截断时直接抛 error 阻塞用户使用。
解决：① 3 次指数退避重试（2s/4s）；② 检测到 length 截断自动翻倍 max_tokens；③ max_tokens 提升至 2048；④ 新增 makeEmptyFallbackResult() 终极兜底，所有重试失败仍返回友好提示而非报错。
06
其他优化：适老化交互与系统健壮性
问题：分析结果页缺少语音播报自动触发、历史记录数据持久化需优化、低风险结果需安全语言过滤防止误导老人。
解决：语音播报自动触发机制 + 常驻播放/暂停按钮；storage 模块封装缓存 LRU 淘汰（上限 50 条）；低风险结果强制替换「内容安全/无风险」等绝对描述为审慎表述，保障老年用户不被误导。

## Slide 10
技术架构与创新点
TECHNICAL ARCHITECTURE & INNOVATIONS
三层风险判定引擎
第一层 规则引擎
80+ 关键词库扫描，组合升级机制
第二层 AI语义分析
GLM-4.6V 视觉模型，上下文语义判读
第三层 综合打分
规则得分 + AI结论 → 低/慎/高三等级
5层JSON解析回退引擎
① 直接解析 → ② 去Markdown → ③ 贪婪正则
④ 平衡括号 → ⑤ 自动修复 → 兜底提取
金融话术→老年口语
独创适老化风险转译，摒弃专业术语
全链路适老化交互
字体/配色/按钮/语音全套适配
场景垂直化定位
聚焦养老金融+老年诈骗细分场景
数据价值复用
自动沉淀诈骗话术，构建风险语料库

## Slide 11
适老化设计特色
SENIOR-FRIENDLY DESIGN FEATURES
字体规范
• 基础正文 ≥ 18px
• 风险等级/按钮 ≥ 24px
• 无衬线字体，不加斜体
交互极简
• 少输入、少跳转、少弹窗
• 按钮放大、间距加宽
• 全程拍照/上传为主
高对比配色
• 绿色·低风险 | 黄色·需谨慎
• 红色·高风险 | 浅底配深字
• 色盲友好，红绿独立辨识
语音播报
• 分析完成自动朗读
• 平缓语速，吐字清晰
• 常驻播放/暂停按钮
隐私安全
• 敏感信息自动脱敏
• HTTPS加密传输
• 首次使用弹窗授权
语言通俗
• 零金融专业术语
• 口语化一句话一个意思
• 语气严肃但温和

## Slide 12
项目成果与社会价值
ACHIEVEMENTS & SOCIAL VALUE
产品成果
✓ 完整微信小程序 V1.0
✓ 拍照识别 + AI分析 + 语音播报
✓ 三层风险判定引擎（80+关键词）
✓ 全流程适老化交互体验
✓ 历史记录 + 帮助中心
✓ 隐私弹窗 + 数据脱敏 + 安全过滤
技术成果
✓ 5层JSON递进解析引擎
✓ 智能哈希缓存 + 版本化Key
✓ 3次指数退避重试机制
✓ 多层安全兜底（永不出错）
✓ 关键词组合升级 + 本地扫描
✓ 可复用适老化交互方案
赋能老年群体
提升老年人自主
辨别金融风险能力
守护财产安全
针对性打击养老
诈骗，减少损失
弥合数字鸿沟
优化适老化体验
让科技服务老人
助力行业发展
服务银发经济
健康有序推进

## Slide 13
未来规划
FUTURE ROADMAP
V1.1
AI语音问答
支持语音提问，口头咨询防骗问题，老人只需说话就能获得风险分析
V1.2
家属协同监护
绑定亲属账号，老人识别到高风险时自动推送提醒给家属
V1.3
社区联动
对接社区、养老机构，推送本地反诈通知与线下活动
V1.4
风险热力图
可视化展示本地区高发诈骗类型、风险点位，辅助监管决策
V2.0
数据驾驶舱
面向监管、研究机构的风险数据可视化后台，提供研究素材

## Slide 14
感谢聆听
THANK YOU
银龄金融安全助手 · 守护每一位长者的财产安全